“地方志&非遗文化”数字生命互动引擎开发任务书

（读者：决策层管理者、技术团队与开发人员、外部利益相关者、合规与审计部门）

- 背景介绍

随着数字化技术的发展，传统非物质文化遗产的传播方式仍以静态图文和线下展示为主，存在传播范围有限、互动性不足、年轻群体参与度低等问题。尤其是在地方志与非遗技艺领域，大量文化内容分散在文献与图片中，缺乏统一组织与智能检索手段，用户难以进行深入理解与探索。
	因此，有必要构建一个基于人工智能与知识组织技术的数字化平台，以提升非遗文化的传播效率与交互体验。

- 欲解决问题

本项目旨在解决以下问题：

- 地方志与非遗知识分散，检索困难。

- 传统展示方式缺乏交互性，难以吸引当下年轻人。

- 用户难以深入理解非遗文化结构与关联。

- 非遗文化与现代创意设计结合不足。

- 通过本系统用户可以实现：

- 基于自然语言的地方志和非遗知识查询

- 以知识图谱和AI问答的方式深入了解地方志和非遗知识

- 基于AI生成文创设计

- 通过传统非遗文化从静态展示转变为可交互、可探索、可生成的数字化体验形式，有效提升用户参与度与传播效率。项目不仅有助于增强年轻群体对非遗文化的认知与兴趣，还能推动文化资源的数字化保护与再利用，促进文化传承与创新发展，具有良好的社会价值与应用前景。

- 推荐方案

本系统采用“人工智能 + 知识组织 + Web系统”的综合解决方案，通过多种技术协同实现非遗文化的智能化展示与交互。

在数据层面，系统首先对地方志及非遗相关文献进行采集、清洗与结构化处理，构建统一的非遗知识库，并结合向量数据库实现语义检索能力。同时，利用知识图谱技术建立“传承人-技艺-作品-纹样”等实体之间的关系网络，为复杂查询提供支撑。

在服务层面，系统引入大语言模型作为核心智能引擎，通过检索增强生成（RAG）技术，将知识库与用户问题相结合，实现准确、可溯源的问答功能。此外，系统还设计非遗元素提取与文创生成模块，将文化内容转化为结构化数据并进一步生成创意设计结果。

在应用层面，系统基于Web前端提供统一交互界面，支持用户进行知识查询、内容浏览与创意生成等操作。各模块通过API接口进行通信，并部署在云服务器环境中，实现系统的稳定运行与扩展能力。

通过上述方案，系统能够形成“数据组织—智能检索—交互展示—创意生成”的完整闭环，有效提升非遗文化的传播与利用效率。

- 环境要求

开发环境：

1.前端技术栈：

核心框架：React 18 + Vite

UI 组件库：  Tailwind CSS

AI 对话核心库：Vercel AI SDK

可视化图表：ECharts 或 Recharts

- 后端技术栈：

- 业务主后端：Node.js下的NestJS和Express

- AI算法服务：Python

部署方式：

Docker容器化部署

前后端分离架构

- 软件系统的功能描述

本系统主要功能包括：

- 非遗知识检索：支持自然语言查询非遗信息。

- 知识图谱查询：展示实体之间的关系。

- 图片与场景浏览：提供可视化内容浏览。

- 非遗元素提取：从文本与图片中提取结构化信息。

- 文创生成：生成融合非遗元素的设计图。

- 用户管理：支持用户登录与数据存储。

- 可行性及潜在风险

可行性分析：

- 技术可行性：大模型API与向量数据库技术已较成熟。

- 条件可行性：团队具备Web开发与AI基础。

- 时间可行性：采用分阶段开发策略降低风险。

- 潜在风险及对策：

- 大模型回答不准确
			通过RAG与知识库约束输出。

- 开发难度较高
			采用模块化开发，优先实现核心功能。

- 地方志和非遗知识资源采集困难

- 让每位同学分担一部分资料采集的任务，同时向相关专家请教。

- 系统部署不稳定
 			提前进行服务器测试。

- 承担人员

项目经理谭逸皓：具有统筹领导项目的实际经验，能实时管理各位成员的进度和协调组内的关系，负责进度管理与统筹协调。

需求分析负责人刘睿：对传统非遗文化有浓烈的兴趣，对地方志和非遗资料的整理拿手，负责资料收集与需求分析。

设计主负责人王宇航：有丰富的美术设计经验，擅长使用PS等软件进行设计，有独特的美术眼光，负责前端页面UI设计。

设计副负责人刘逸轩：有丰富的软件工程项目经验，能够胜任工程内数据库方面的设计与框架搭建，负责数据库设计与实现。

代码主负责人樊昱天：有丰富的软件工程项目经验，擅长对成员代码进行管理与开发，负责对接大模型API和后端开发。

代码副负责人邓世超：有丰富的软件工程项目经验，曾开发过多种多样的前端界面，负责前端界面开发。

测试负责人李颜铭：在测试方面有丰富的经验，能对产品的质量进行精确的裁定，负责测试与质量保障。

部署和技术负责人张勋：在部署方面有丰富的经验，能对完成的项目在云服务器上进行调试部署，负责部署与系统维护。

- 参考文献

DDL：2026年3月26日12：00